تقرير النظام المحاسبي (الأستاذ العام)

RTS (ثورة الحلول التقنية)

Bassam AL-Areed

2024

المحتويات

ما هو النظام	2

الرؤية الحالية للنظام	2

الرؤية المستقبلية للنظام	2

الهدف من بناء النظام	2

مواصفات النظام	3

المزايا والعيوب	3

المزايا	3

العيوب	3

ما يحتاجه النظام لكي يكون مستقراً	3

الجزئيات الناقصة في النظام	3

الأجزاء التي تحتاج إلى Refactoring	3

مشاكل النظام	4

أين نحن في النظام	4

مسار النظام	5

المسار الأول	5

فوائد المسار الأول	5

عيوب المسار الأول	5

المسار الثاني	5

فوائد المسار الثاني	5

عيوب المسار الثاني	5

استشارة خبير	6

س/ أي المسارات الذي يجب أن نتبعه؟	6

محتويات النظام	7

إعدادات النظام	7

التهيئة العامة	7

تهيئة الحسابات	7

تهيئة السندات	7

الاستيراد	7

التهيئة العامة لنظام	8

تهيئة الحسابات	9

التهيئة العامة	9

الحسابات	9

تهيئة الدفاتر المالية	9

تهيئة الصناديق	9

تهيئة البنوك	9

العمليات	10

الأرصدة الافتتاحية	10

القيود	10

السندات	10

الشيكات	10

الإقفال المالي	10

التقارير	10

القيود	10

السندات	10

الحسابات	10

القوائم المالية	10

# ما هو النظام

نظام المحاسبة العامة (الاستاذ العام) هو نظام يمثل سجلًا تفصيليًا للأحداث المالية في حياة المنظمة. يضم هذا النظام جميع الأنشطة المحاسبية ويعكس تأثيرها على عمل المنظمة. يقوم بتجميع البيانات المتعلقة بجميع العمليات المالية بهدف معالجتها وتلخيصها وإظهار أثر التغييرات التي حدثت في موجودات المنظمة وفي مسئولياتها (مطاليبها) والقيمة الصافية لها. يعتمد هذا النظام على رصيد الحسابات الذي يعطي الحسابات أرقامًا تعريفية يتم بموجبها تصنيف هذه الحسابات وفق نظام تصنيف محاسبي قياسي.

# الرؤية الحالية للنظام

تجهيز نظام محاسبي (أستاذ عام) نسخه مكتبيه (يعمل بنظام التثبيت على نظام تشغيل ويندوز) يعمل بشكل مستقل يمكن استخدامه لأي منشئه ماليه.

# الرؤية المستقبلية للنظام

إعادة إنشاء وهيكلة وبرمجة النظام لتوفير نظام محاسبي (أستاذ عام) كـ(Mini-service) وليس (Micro-service) بتم من خلاله الربط مع أنظمة الشركة الأخرى عبر الـ (API).

وكما يمكن إدارة النظام وتهيئته وعرض التقارير بشكل مستقل عبر النظام المكتبي لجميع العمليات التي تم إنشائها عبر الأنظمة الأخرى، من دون الحاجة لإعادة بناء واجهات وأساسيات النظام المحاسبي في كل الأنظمة الاخرى من حيث القيود والسندات والتقارير.

كما سيوفر النظام امتياز خاصية تشكيل قوالب القيود للأنظمة الأخرى التي سترتبط بها لتسهيل عملية تشكيل القيد المالي بحسب احتياج كل نظام بغير تدخل برمجي.

# الهدف من بناء النظام

توفير نظام محاسبي (أستاذ عام) يعمل بشكل مستقل يمكن استخدامه لأي منشئه ماليه. أيضاً سيكون النظام عبارة عن نظام ملحق يتم توفيره للأنظمة الأخرى التي ستحتاج لنظام محاسبي مبسط (أستاذ عام) لإدارة عملياتها المالية عبر الربط مع النظام المحاسبي بواسطة الـAPI لإنشاء القيود، وإدارة النظام، والتهيئة، وعرض التقارير، عبر النظام المكتبي من دون الحاجه لتكرار وإعادة البناء نفس العمليات في كل الأنظمة،

# مواصفات النظام

النظام مبني بتقنية الـWPF وهي إحدى التقنيات التي توفرها مايكروسوفت لبناء أنظمه مكتبيه، وتم استخدام مكتبة الـDevExpress لبناء واجهة معاصره مع خصائص عديده توفرها المكتبة.
تم بناء النظام بالنمط المعماري MVP ونمط التصميم الـSOLID Design Pattern.

# المزايا والعيوب

## المزايا

- 65% من اكواد النظام تم بنائها باتباع نمط التصميم SOLID والذي سنلحظ تأثيره في المستقبل عند التعديل او إعادة هيكلة جزئيات النظام.

## العيوب

- تم بناء النظام بقاعدة بيانات أوراكل بأداة الـEntityFramework DataBaseFirst مما أثر سلبياً على موديلات النظام من حيث نوع المفاتيح الأساسية، والجهد والوقت المضاعف المراد لقيام تعديل على قاعدة البيانات.

- النظام لا يتبع بنية الـCleanArchitecture.

# ما يحتاجه النظام لكي يكون مستقراً

- إعادة هيكلة النظام بإتباع هيكلية البناء CleanArchitecture.

- تغير طريقة الربط مع قاعدة البيانات من DataBaseFirst إلى CodeFirst.

# الجزئيات الناقصة في النظام

- صلاحيات المستخدمين.

- تسوية فروق العملات عند إغلاق السنه المالية.

- إعادة برمجة الدفاتر المالية مع الدليل المحاسبي وإنشاء القيود التسوية عند إنشاء قيد لحسابات مرتبطة بدفاتر ماليه مختلفة.

# الأجزاء التي تحتاج إلى Refactoring

- إعادة هيكلة البناء لنظام بإتباع الـCleanArchitecture.

- تغير عملية الربط مع قاعدة البيانات من DataBaseFirst إلى CodeFirst.

- تغير آلية حقن التبعية (Dependency Injection) من الـ،(AutoFac) إلى الطريقة اليدوية لتحسين أداء النظام.

# مشاكل النظام

- خطاء عند تنفيذ قيد يومي أو سند صرف أو سند قيض.

  - تمكن هذه المشكلة من قاعدة البيانات وليس من أكواد النظام لأسبب عده منها التي تم ذكرها في عيوب النظام.

# أين نحن في النظام

يوجد لدينا حالياً نسختين من النظام:

النسخة الاولى: هي النسخة التي تم اختبارها من قبل الأخ/منصور إصدار رقم (1.0.1) وتزويدنا بأخطاء النظام.

النسخة الثانية: هي النسخة التي تم بدء الاشتغال عليها بجزئية الـRefactoring لنقطه (1 و 2) التي تم ذكرها في (الأجزاء التي تحتاج إلى Refactoring) وتم إنجاز 40% من هذه الجزئية.

# مسار النظام

يوجد لدينا مسارين لإتباعه في عملية بناء النظام

## المسار الأول

وهو الطريق المختصر الوعر بلعامية يٌسمى (طريق البطناج)

- إصلاح المشاكل التي تم رفعها من قبل الأخ/منصور.

- تكملة الجزئيات الناقصة في النظام.

### فوائد المسار الأول

- سيتم إخراج نسخه قابله للفحص في مدها زمنيه تتراوح ما بين الـ 3 إلى 4 أسابيع (من غير أي تدخلات وتشتٌتات في اعمال أخرى.

### عيوب المسار الأول

- عند مواصلة السير في طريق وعر أي البطناج لمسافات طويله، فإنه يؤدي إلى خلخلة السيارة من الأسفل من حيث جميع القطع التي تجعل السيارة متماسكة، فمهما كان الوقت المكتسب والذي تم توفيره عبر عبور الطريق المختصر البطناج، ففي نهاية المشوار الخسارة التي يتم تحملها لصيانة السيارة تكون باهضه ومكلفه مقارنه بلوقت الذي تم اكتسابه وتوفيره عبر عبور الطريق المختصر البطناج.

## المسار الثاني

وهو الطريق الطويل الأمن بالعامية يٌسمى (الطريق المزفلت)

(طريق الأمان ولو مسيرة ثمان)

- إكمال العمل على جزئيات الـRefactoring والذي يتطلب الصبر والوقت إن كان الوقت متوفر ومتاح.

- إصلاح المشاكل التي تم رفعها من قبل الأخ/منصور.

- تكملة الجزئيات الناقصة في النظام.

### فوائد المسار الثاني

- فوائد المسار الثاني لن تظهر في المدى القصير، وإنما سيتم الاستفادة منها على المدى الطويل عند تلبيه المتطلبات الجديدة والمتغيرات والمتقلبات والمتأثرات والمتصنفات والمتخدرات في خصائص وعمليات النظام.

- وبلعوده إلى المثال الأول عندما تقطع السيارة مسافات طويلة عبر طريق مزفلت (مسح مرايه) فمهما كان طول المسافة التي تقطعها السيارة فإن الطريق المزفلت لا يؤثر سلبياً على السيارة، ولا يؤدي إلى خلخلتها من الأسفل، ولا يؤدي إلى الاحتياج لصيانة السيارة والذي سيكون تكلفة الصيانة الوقت الذي ستقضيه السيارة وهي مجنبه قي الصيانة، والمال الذي سيتم خسارته لإصلاح السيارة.

### عيوب المسار الثاني

- الوقت المتطلب لإنجاز جزئية الـRefactoring.

# استشارة خبير

## س/ أي المسارات الذي يجب أن نتبعه؟

ج/ سيتم الإجابة على هذا السؤال بوضع معيارين في الميزان

- بناءً على خبرتي الطويلة الـ 7 سنوات في تطوير الأنظمة كبيرة

- وبناءً على الوضع الحالي في الشركة

فإني أٌرجح إتباع المسار الأول للوضع الحالي في الشركة ليتم إخراج نسخه قابله للفحص والعمل عليها بشكل متكامل من دوت أي أخطاء، وبدء العمل مباشرةً في المسار الثاني عند الانتهاء من المسار الأول.

وعدم أخذ أي متطلبات أو تغيرات او إضافات جديده في النظام إلى أن يتم إكمال العمل في المسار الثاني.

# محتويات النظام

## إعدادات النظام

### التهيئة العامة

- الأرقام العشرية.

- الطابعة الافتراضية (غير مفعل).

- طباعة السندات تلقائياً (غير مفعل).

### تهيئة الحسابات

- تحديد خانات مستوى الحساب (ألي – يدوي).

- عدد مستويات الدليلي المحاسبي.

- حساب فوارق العملات الافتراضي.

- حساب ملخص الدخل الافتراضي.

### تهيئة السندات

- إعدادات القيود اليومية.

  - رقم المرجع (إجباري – اختياري).

- إعدادات سندات الصرف.

  - رقم المرجع (إجباري – اختياري).

- إعدادات سندات القبض.

  - رقم المرجع (إجباري – اختياري).

- المراجعة والترحيل (ترحيل تلقائي – يحتاج إلى مراجعه).

## الاستيراد

- استيراد الدليل المحاسبي.

- استيراد القيود اليومية.

## التهيئة العامة لنظام

- اللغات (غير مفعل في النظام).

- الدول (لا يحتوي على أي تأثير في النظام).

- أنواع المناطق (لا يحتوي على أي تأثير في النظام).

- المناطق (لا يحتوي على أي تأثير في النظام).

- العملات.

- أنواع أسعار الصرف (لا يحتوي على أي تأثير في النظام).

- أسعار الصرف.

- الشركات (لا يحتوي على أي تأثير في النظام).

- الفروع (يتم ربط القيود بالفرع الحالي ولكن لا يوجد فلتره في التقارير على حسب الفرع).

- أنواع وسائل التواصل (لا يحتوي على أي تأثير في النظام).

- قناة وسائل التواصل (يستخدم للعرض فقط عند إدخال وسائل تواصل – لا يحتوي على تأثير مباشر في النظام).

- المستخدمين.

## تهيئة الحسابات

### التهيئة العامة

- السنة المالية.

- التسلسلات.

- المجموعات.

### الحسابات

- الأنواع العامة للحسابات.

- تصنيف الحسابات.

- الدليل المحاسبي.

- مجموعات الحسابات.

- مراكز التكلفة.

- سقوف الحسابات (غير مفعل في النظام).

### تهيئة الدفاتر المالية

- أنواع الدفاتر المالية.

- الدفاتر المالية.

### تهيئة الصناديق

- مواقع الصناديق (لا يحتوي على تأثير مباشر في النظام، يستخدم عند إضافة صندوق فقط).

- الصناديق.

### تهيئة البنوك

- البنوك.

- دفاتر الشكات.

## العمليات

### الأرصدة الافتتاحية

### القيود

- القيود اليومية.

### السندات

- سندات القيض.

- سندات الصرف.

### الشيكات

- تحصيل الشيكات:

  - تحصيل.

  - تأخير الاستحقاق.

  - إلغاء الشك.

### الإقفال المالي

- إقفال السنة المالية

## التقارير

### القيود

- تقرير القيود اليومية.

- تقرير اليومية العامة.

### السندات

- تقرير سندات الصرف.

- تقرير سندات القبض.

### الحسابات

- تقرير كشف حساب.

- تقرير أرصدة الحسابات.

### القوائم المالية

- تقرير ميزان المراجعة.

- تقرير الميزانية العمومية.

- تقرير الأرباح والخسائر.